附件1

信阳市商城县河凤桥乡田湾村需援建项目

| 序号 | 项目内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田湾小学运动场 | 199，168.42 | 包括运动场硬化、运动场排水、措施项目、规费、税金等。计划于5月上旬开工建设 |
| 2 | 竹产品加工厂（一期工程） | 450，000 | 厂房400平方米*500元，机械设备12万元，原材料及产品运输10万元，员工培训3万元。拟于5、6月份培训人员，7月份开工建设，8月份购买机械 |
| 3 | 文化大舞台 | 50，000 | 砖混，仿古背景墙，拟于5月下旬开工建设 |
| 4 | 田湾健身队服装 | 12，000 | 太极服40套，运动鞋40双。5月份购买。 |
| 5 | 邀请厅妇委会共同参加商城县广场舞大赛 | 50，000 | 8-10人。7-8月份。 |
| 6 | 中药材种植喷淋浇灌系统 | 10，000 | 潜水泵、水管、喷淋头。4月下旬完成安装。 |
| 7 | 污水管道 | 50，000 | 370米，6月份开工建设 |
| 8 | 化粪池 | 80，000 | 1个，6月份开工建设 |
| 9 | 公厕 | 120，000 | 2个，6月份开工建设 |
| 10 | 田湾新村、大竹园、祝家庄、茶园等村组进行园林化景观设计 | 200，000-400，000 | 每个村组约需5-10万元。2018年4月份-9月份 |
| 11 | 2015-2017年，打造茶园、田湾新村、大竹园美丽乡村示范点 | 300，000 | 欠账 |
| 12 | 竹产品加工厂（二期工程） | 500，000 | 厂房扩建400平方（每平方500元）约需20万元，竹材三合板加工机械约30万（包括热压机10万，裁板锯1万，砂光机8万，涂胶机2台1万元，锅炉1台4万，叉车一部6-7万。）视捐款情况，2018年底或2019年上半年开工建设。 |
| 13 | 群众大会堂 | 150，000 | 轻钢框架，彩钢瓦顶棚，塑料凳。拟于2018年11月份开工建设 |
| 14 | 美丽乡村建设新庄、邱湾、梅小湾等村组进行园林化景观设计 | 150，000-300，000 | 每个村组约需5-10万元。拟于2019年开展。 |
| 15 | 中药材种植喷淋浇灌系统 | 30，000 | 潜水泵、水管、喷淋头。拟于2019年安装。 |
| 16 | 中药材烘干机 | 80，000 | 拟于2019年10月份购买。 |
| 17 | 中药材储藏室除湿机 | 10,000 | 拟于2019年10月份购买。 |
| 共计：2，431，168.42--2，781，168.42元 |  |  |  |

驻马店市上蔡县邵店镇上岗村需援建项目

| 序号 | 项目内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下水道 | 1，600，000 | 4000米*400元 |
| 2 | 村中道路路面硬化 | 5，700，000 | （4米宽*13000米长）*110元 |
| 3 | 桥梁建设 | 150，000 | 5座水泥桥 |
| 4 | 废弃坑塘整治 | 1，000，000 | 10个坑塘 |
| 5 | 扶贫车间 | 500，000 | 车间面积2000M，需100万，减去第一书记专项扶贫奖金50万 |
| 6 | 文化广场 | 2，000，000 | 广场面积2000平方米 |
| 共计：10，950，000元 |  |  |  |